Menighedsrådsmøde den 19. marts kl. 18.30

Indkaldte: Jens Christian Grøndahl, Jacob Ørsted, Jan Pehrsson, Marianne Skodborggaard, Karen Voigt Steffensen, Michael Fornitz, Lotte Malene Vibild Schønau, Ole Drachmann, Bolette Marott, Tina Pedersen og Erling Ernsten.

Afbud fra: Lydia Skov Andersen.

Referent: Sahra Lindeberg.

| 1. Godkendelse af dagsorden. |  |
| --- | --- |
|  | Dagsordenen blev godkendt. |
| 2. Projekt for menighedshus, kapel og kirkeplads: Status ved arkitekt Ole Drachmann og Bolette Marott. |  |
|  | Bolette og Ole orienterede om status for projektet og om den nær forestående tids opgaver i processen. På mandag sendes den detaljerede projektbeskrivelse til entreprenøren og herefter har håndværkerne tre uger til at give tilbud. Vi vil få tilsendt alle datoer for byggetidsplanen. Forslagene til lys på kirkepladsen drøftes. Det besluttes, at der ikke opsættes lampetter på selve kirkebygningen. Derimod vil vi få standere og lavere pullerter på kirkepladsen. Belysningen indenfor vil blive taget op senere i processen, hvor menighedsrådet vil få mulighed for at besigtige forskellige typer lamper. Det store kirkebogsskab vil blive placeret til venstre for den første dør på kontoret om muligt, ellers i depotrummet. Angående duevingen i menighedssalens loft vil entreprenøren selv udføre opgaven, da det ellers vil blive meget bekosteligt. |
| 3. Status vedr. projektets finansiering og igangsættelse. |  |
|  | Marianne fortæller om den del af finansieringen af projektet, som går ud over fondsmidlerne. Provstiudvalget ansøges om tilladelse til at bruge frie midler samt omkontere bevilgede anlægsmidler til dette formål. |
| 4. Særlige forhold i byggeperioden 11. maj -27. november 2026: Kirkekontorets drift, adgang til børnehaven, parkering på kirkepladsen. |  |
|  | I byggeperioden vil der kun være tre parkeringspladser til rådighed på selve kirkepladsen. Menighedsrådet vil ansøge Kommunen om parkering på Sct. Annæ Plads lige udenfor kirken. |
| 5. Godkendelse af referat af menighedsrådsmøde den 29. januar. |  |
|  | Referatet fra menighedsrådsmødet den 29. januar blev godkendt. |
| 6. Meddelelser fra formand, præst, kasserer, kontaktperson, kirkeværge, aktivitetsudvalg, børnehave, menighedspleje og evt. andre. |  |
|  | Jens Christian fortæller, at Ukrainekoncerten var en ubetinget succes med 140 gæster og en indsamling på 26.600 kr. til civilbefolkningen i Ukraine. Det var et både fint og meningsfuldt arrangement for kirken. |
|  | Jacob kan berette, at byggeriet på ingen måde har skræmt menigheden hvad angår lysten til at bestille dåb og vielser. Der er planlagt rigtig mange kirkelige handlinger i 2026. |
|  | Kirkeværgen Lydia var ikke til stede ved mødet, men har sendt en detaljeret gennemgang af pågående sager til drøftelse og stillingtagen i rådet. Det besluttes, at der skal holdes et møde, hvor menighedsråd og personale ser på, hvilke møbler der skal bevares. Kirketjenerne vil udsende en række datoer for mødet. |
|  | Kontaktperson Marianne: En korsanger har sagt op og man skal finde ud af i hvilken form, stillingen skal besættes igen. |
|  | Aktivitetsudvalget: Jan fortæller, at vi har haft nogle gode tirsdagsmøder i foråret og tirsdag den 7. april slutter Lisbeth Smedegaard Andersen sæsonen af. I efteråret, hvor tirsdagsmøderne skal holdes i kirken, har vi foreløbig Henrik Goldschmidt med elever og et Bacharrangement med Hans Westenholz og Per Salo på programmet. Der er også mange gode koncerter i kalenderen for det næste stykke tid. |
|  | Kirkegården: Michael orienterer. |
|  | Børnehaven: Der skal ansættes ny leder i børnehaven. Der afholdes forældremøde den 8. april. |
| 7. Årsregnskab 2025 |  |
|  | Erling gennemgik regnskabet for menighedsrådet både i forhold til driftsregnskabet og regler for brug af de frie midler. Menighedsrådet godkendte ”Garnisons Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21289310, Regnskab 2025, udskrevet 19-03-2026 10:17”. |
| 8. Lukket punkt | Intet. |